# Plan de ejecución y estado — NitroRhythm (GA5-220501087)

Documento maestro con lo hecho, lo pendiente y el paso a paso para

cerrar las cuatro evidencias.

## 1. Estado actual

### Hecho (código + assets + build)

[x] Proyecto Unity 6000.5.8f1 ordenado en SENA/NitroRythm/My project.

[x] 4 escenas: 00_MainMenu, 01_CharacterSelect, 02_Gameplay, 03_Results (registradas en Build Settings).

[x] Generación de pistas reactiva al audio (FFT + BPM: graves→huecos/saltos, agudos→obstáculos, BPM→velocidad/cadencia).

[x] Multijugador local 1–3 con viewports exactos del GDD.

[x] Narrativa data-driven (prototype_data.json: 10 dominios, Lyra/Karel/Vox, cutscenes).

[x] UI Canvas + TextMeshPro rediseñada (menú, selección 3D, opciones, pausa, HUD, resultados).

[x] Rediseño gráfico 3D: karts con modelo Blender, pista con rejilla neón, post-proceso (Bloom/Vignette/Chromatic Aberration).

[x] Modelos Blender (Kart_Neon_01..03, Piloto_Neon_01..03, PremioMalo.fbx) con pipeline de anclajes.

[x] Pruebas automatizadas: 36 PlayMode + 4 EditMode = 40/40 en verde (RESULTADO_PRUEBAS.md).

[x] Ronda 2: mundo temático (7 dominios), una pantalla por nivel, villano que ataca, interfaz nueva, modelos propios, música y ambiente por dominio (GA5-AA3-EV01_Registro_Cambios_Ronda2.md).

[x] Build WebGL + .zip para compartir.

[x] Capturas del estado final en Evidencias/Despues.

[x] Documentos: cuestionario AA1, informe AA2 (con gráficos incrustados), registro AA3 (rondas 1–3), infografía AA4, guía de 5 usuarios.

[x] Analítica: 5 usuarios de ejemplo (promedio 4.22/5) + reporte estilo Google Forms (Docs/Forms_Google/).

[x] Infografía en PPTX para importar a Canva (GA5-AA4-EV01_Infografia.pptx) y PDF.

[x] Carpetas de entrega en SENA/NitroRythm/Entregas/GA5-AA3-EV01/ y GA5-AA4-EV01/.

### Pendiente (acciones de la aprendiza)

[ ] Reemplazar los 5 registros de ejemplo en Docs/Analitica/respuestas.csv por las respuestas reales y volver a ejecutar Docs/Tools/docs/generate_analytics.py.

[ ] Crear el formulario en Google Forms con Docs/Forms_Google/PREGUNTAS_FORMULARIO.md y pegar el enlace en ENLACE_FORMULARIO.txt.

[ ] Subir el .pptx de la infografía a Canva (importar PPTX), exportar y compartir el enlace.

[ ] Generar el ZIP de las carpetas de SENA/NitroRythm/Entregas/.

[ ] Publicar la build y aplicar el cuestionario a los 5 usuarios.

## 2. Paso a paso

### 2.1 Probar el juego en local

cd "SENA/NitroRythm/Builds/WebGL"

python3 -m http.server 8080

# Abrir http://localhost:8080

(No abrir index.html con file://; el navegador bloquea el WebGL.)

### 2.2 Publicar para los 5 usuarios

Netlify Drop (<https://app.netlify.com/drop>): arrastrar Builds/WebGL.

itch.io: subir NitroRhythm_WebGL.zip como proyecto HTML.

AWS + dominio propio: subir Builds/WebGL a S3 (sitio estático) y usar

CloudFront para HTTPS/caché. Costo muy bajo para un prototipo.

### 2.3 Aplicar el cuestionario

Crear el formulario en Google Forms con las 10 preguntas de

Documentos/GA5-AA1-EV01_Cuestionario.

Compartir el enlace del juego y del formulario con 5 personas.

Descargar el reporte de analítica.

### 2.4 Completar la analítica

Editar Documentos/Analitica/respuestas.csv (filas Real 1 y Real 2) y ejecutar:

python3 "SENA/NitroRythm/Tools/docs/generate_analytics.py"

### 2.5 Capturas antes/después (AA3/AA4)

Después: ya generadas en Evidencias/Despues (menú, selección, gameplay, pausa).

Antes: capturar la versión previa (prototipo de una sola escena) o usar las

descripciones del registro AA3.

En Unity: menú NitroRhythm ▸ Evidence Capture Tool para capturar en vivo.

### 2.6 Infografía comparativa (AA4)

Abrir Canva (plantilla de infografía vertical).

Copiar el contenido de Documentos/GA5-AA4-EV01_Infografia_Comparativa.

Colocar imágenes Antes/Después por aspecto (estructura, interfaces, gráfico, niveles, mecánicas).

Exportar a PDF y compartir el enlace.

## 3. Cómo reabrir/regenerar el proyecto

Abrir SENA/NitroRythm/My project en Unity Hub (versión 6000.5.8f1).

Las escenas ya existen; si se borran, se regeneran solas al abrir o con

NitroRhythm ▸ Build Prototype Scenes.

Recompilar WebGL: NitroRhythm ▸ Build WebGL (salida en My project/Builds/WebGL).

Nota técnica: para compilar por línea de comandos, la licencia se resolvió

ejecutando el editor dentro del sandbox de Unity Hub

(flatpak run --command=".../Unity" com.unity.UnityHub -batchmode ...).

## 4. Controles

| Jugador | Conducir | Salto | Disparo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (Lyra) | W A S D | Espacio | Ctrl Izq. |
| P2 (Karel) | Flechas | Shift Der. / Numpad 0 | Numpad 1 |
| P3 (Vox) | I J K L | U | Enter (lanzar obstáculo) |
| Pausa | — | Escape | — |

## 5. Estructura de la entrega

SENA/NitroRythm/

My project/            Proyecto Unity (Assets, escenas, tests, modelos)

Builds/WebGL/          Build publicable + NitroRhythm_WebGL.zip

Evidencias/

Antes/               Capturas del estado inicial (pendiente)

Despues/             Capturas del estado final (listo)

Documentos/          Cuestionario, informes, guía, infografía (.md/.docx/.pdf)

Analitica/         CSV + gráficos + resumen

Tools/                 Scripts (Blender, generación de analítica, md→docx)

README_Prototipo.md